**План**

Мероприятий по улучшению качества питьевой воды по региональному проекту(программе)

«Чистая вода Чеченской республики» на период 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименования филиала | Наименование мероприятий (объекта) | Сроки реализации | Численность населения,улучшающих условия проживания в связи с реализацией (программы)мероприятиий (человек) | Целевой показатель.Обеспеченность качественной питьевой водой района на 01.01.2019г. | Увелечение доли населения района,обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения за счет строительства либо модернезации объектов (%) | Результат.  Улучшения обеспечения населения района качественной питьевой водой (%) |
|  | Ачхой-Мартановский филиал ГУП «Чечводоканал» | **с.Ачхой-Мартан** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 25м3/час.прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул.Набережная ф-100 2400м,ул.Дишириева ф-100 2224м,ул.Чапаева ф-100 2558м,пер.Спортивный ф-57 747м,ул.Спортивная ф-100  600м,ул.Садовая ф-100 2400м,ул.Садовая ф-100  900м,пер.Садовый ф-57 1300м,ул.Матросова ф-100 1935м,ул.Матросова ф-100 900м,ул.Кадырова ф-100 2336,ул.Кадырова ф-159 1994м, ,ул.Полежаеваф-100 1000м,ул.Некрасова ф-76 2900м,ул.Садовая ф-2325.окольцован с арт.скв№6,9 | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 2 |  | Арт.скв№2 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, реконструкция павильона, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул.Чапаева ф-100 2687м,ул.Фрунзе ф-100 2000м,ул.Первомайская ф-89 1162м,ул.Калинина ф-159 1100м, | 2021-2024г | 500 | 90% | 3% | 93% |
| 3 |  | Арт.скв№3 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул.Зии Бажаева ф-89 1977м,ул.Винсовхозная ф-57 1739м | 2021-2024г | 500 | 90% | 3% | 93% |
| 4 |  | Арт.скв№4 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улКолхозная ф-100 2636м,ул.Колхозная ф-100 1930м,ул.Школьная ф-100 1976м,ул.Горького ф-76 2893м,ул.Шерипова ф-100 855м,ул.Шоссейная ф-100 1832м,ул.Мамакаева ф-100 900м,ул.Мамакаева ф-76 700м | 2021-2024г | 1500 | 90% | 3% | 93% |
| 5 |  | Арт.скв№5 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, реконструкция павильона, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улНабережная ф-200 800м,ул.Набережная ф-159 400м,ул.Лермонтова ф-100 2950м,ул.Лермонтоваф-159 950м,ул.Нурадилова ф-100 5500м,ул.Лемонтова ф-159 1506м | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 6 |  | Арт.скв№6 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, реконструкция павильона, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул окольцован с арт.скв№1,9, | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 7 |  | Арт.скв№7 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, постройка павильона, установка ТП,замена башни Рожновского | 2021-2024г | 500 | 90% | 3% | 93% |
| 8 |  | Арт.скв№8 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, постройка павильона, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улОрехова ф-2666м,ул.Интернациональная ф-100 2938м,ул.Интернациональная ф-100 1300м,ул.Ворошилова ф-100 2225м,ул.Буденного ф-100 1778м,ул.Павлова ф-100 1071м,ул.Павлова ф-100 900м,ул.Исаева ф-100 1970м,ул.Пушкина ф-100 955м,пер.Советский ф-89 1200м,ул.Фрунзе ф-100-57 2000м,ул.Хачукаева 1250м,ул.Грибоедова ф-100 2947м | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 9 |  | Арт.скв№9 Мощность 10м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, установка ТП,установка башни Рожновского. | 2021-2024г | 500 | 90% | 3% | 93% |
| 10 |  | Арт.скв№10 Мощность 16м3/час прочистка промывка, , огородить ЗСО, установить бактерицидную установку, постройка павильона, установка ТП,замена емкостей, замена ветхого водопровода по улВинсовхозная ф-89 3064м,ул.Новосельская ф-100 2943м,ул.Шорса ф-76 3118м,ул.Шорса ф-40 774м,ул.Орджонекидзе ф-89 2242м,ул.Заречная ф-100 2556м | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 11 |  | Арт.скв№11 Мощность 25м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, постройка павильона, установка ТП, | 2021-2024г | 700 | 90% | 3% | 93% |
| 12 |  | Арт.скв№12 Мощность 16м3/час прочистка промывка, , установить бактерицидную установку, постройка павильона, установка ТП, | 2021-2024г |  |  |  |  |
| 13 |  | Арт.скв№13 Мощность 40м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, постройка павильона, установка ТП, | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 14 |  | Арт.скв№14 Мощность 40м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, постройка павильона. | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 15 |  | Арт.скв№15 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, установка ТП, | 2021-2024г | 300 | 90% | 3% | 93% |
| 16 |  | Арт.скв№16 Мощность 40м3/час прочистка промывка, , огородить ЗСО, установить бактерицидную установку, установка ТП,установка башни Рожновского | 2021-2024г | 500 | 90% | 3% | 93% |
| 17 |  | Водозабор Ачхой-Мартановский Мощность 4000м3/сут.реконструировать, установить цнс,подключение хлораторной,подводка водопровода с арт.скв.№4,5,6,7 ф-100 10км. | 2021-2024г |  |  |  |  |
|  |  | **с.Хамби-Ирзи** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 40м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул Шерипова ф-100 500м,ул.Х-Нурадилова ф-100 500м,ул.А.Шаипова ф-100 500м,ул.Ленина ф-100 1200м,ул.Дружбы ф-100 800м | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 2 |  | Арт.скв.№2 Мощность 25м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улВахаева ф-100  400м,ул.К-Маркса ф-100 1100м,ул.Окрайная ф-100 400м,ул.Заводская ф-100 700м | 2021-2024г | 518 | 90% | 3% | 93% |
|  |  | **с.Шаами-Юрт** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 25м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП, замена ветхого водопровода по улМагазинная ф-90 3500м,ул.Школьная ф-75 3500м,ул.Широкая ф75 4500м,ул.Широкая ф-76 5000м,ул.Р.Ахматова ф-75 3500м,ул.Южная ф-76 1500м,ул.Степная ф-75 2500м, | 2021-2024г | 1000 | 80% | 3% | 83% |
| 2 |  | Арт.скв.№2 Мощность 25м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улСовхозная ф-76 4500м,ул.Висаитова ф-76 2000м,ул.Советскаая ф-76 5000м,ул.Интернациональная ф-76 5000м,ул.Мамакаева ф-76 2500м,ул.Южная ф-76 1500м,ул.Тихого ф-76 2500м | 2021-2024г | 506 | 80% | 3% | 83% |
|  |  | **с.Новый-Шарой** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, реконструкция павильона, установка ТП,замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул.Грейдерная ф-100 800м,ул.Мира ф-76 250м,ул.Труда ф-76 250м,ул.Центральная ф-76 250м,ул.А-Шерипова ф-76 250м,ул.Садовая ф-76 250м,ул.Гайрбекова ф-76 250м,ул.Олимпийская ф-76 250м,ул.Нулевая ф-76 200м,пер.Грейдерный ф-76 200м | 2021-2024г | 576 | 70% | 3% | 73% |
|  |  | **с.Янди** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 40м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улСтепная ф-159 2500м,ул.Заречная ф-100 1000м,ул.Луговая ф-100 800м,ул.Пушкина ф-100 700м,ул.Новая ф-100 1000м,ул.Молодежная ф-100 1000м,ул.Горная ф-100 500м,ул.Заречная ф-100 500м,ул.Ленина ф-100 1000м,ул.Школьная ф-100 500м,ул.Садовая ф-100 500м,ул.Горная ф-100 300м,пер.Молодежный ф-100 300м,пер.Луговой ф-100 300м,пер.Заречный ф-100 300м | 2021-2024г | 648 | 90% | 3% | 93% |
|  |  | **с.Закан-Юрт** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку , построить павильон, установка ТП,замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улКооперативная ф-100 2300м,ул.Речная ф-100 2300м,ул.Школьная ф-100 1300м,ул.Школьная ф-100 1300м,ул.Зерновая ф-100 3300м,ул.Шерипова ф-100 5200м,ул.Победы ф-100 2300м,ул.Гвардейская ф-100 1500м,ул.Советская ф-100 1500м, улСайгадинова ф-100 1500м | 2021-2024г | 600 | 60% | 3% | 63% |
| 2 |  | Арт.скв.№2 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП, | 2021-2024г | 600 | 60% | 3% | 63% |
| 3 |  | Арт.скв.№3 Мощность 10м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП | 2021-2024г | 200 | 60% | 3% | 63% |
| 4 |  | Арт.скв.№4 Мощность 16м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, установка ТП | 2021-2024г | 150 | 60% | 3% | 63% |
|  |  | **с.Катар-Юрт** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП,восстановить резервуар, замена ветхого водопровода по улСадовая ф-219 1000м,ул.Кадырова ф-219 1000м,ул.Кадырова ф-100 1000м | 2021-2024г | 813 | 40% | 3% | 43% |
|  |  | **с.Самашки** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 65м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, ,установка башни Рожновского, замена ветхого водопровода по улВысоцкого ф-89 1500м,ул.Советская ф-100 2600м,ул.Выгонная ф-100 2000м,ул.Рабочая ф-89 2000м,ул.Шерипова ф-89 1500м,ул.Степная ф-89 1200м,ул.Пролетарская ф-100 1500м,ул.Гагарина ф-100 2000м,ул.Гайрбекова ф-100 400м,ул.Западная ф-89 1500м,ул.Горная ф-89 2500м,ул.Вокзальная ф-89 1200м,ул.Орджонекидзе ф-89 1000м,ул.Чапаева ф-89 1200м,ул.Раскова ф-89 1200м,ул.Кооперативная ф-89 1700м,ул.Ленина ф-89 2600м,ул.Акуева ф-89 1800м,ул.Магомадова ф-89 1700м,ул.Ахматова ф-89 1700м,ул.Масаева ф-89 700м,ул.Муталибова ф-89 1000м,ул.Хачукаева ф-89 500м,ул.Грозненская ф-89 800м,ул.Калинина ф-89 1000м,ул.Кирова ф-89 1200м,ул.Садовая ф-89 1000м,ул.Родниковая ф-89 1000м,ул.Осипова ф-89 1000м,ул.Жукова ф-89 500м,ул.Школьная ф-89 300м,ул.Мира ф-89 400м,ул.Загорная ф-89 700м,ул.Х-Нурадилова ф-100 1000м,ул.Линейная ф-100 800м,ул.Шилковичная ф-100 700м,ул.Амбулаторная ф-100 200м,ул.Заводская ф-100 1500м | 2021-2024г | 2000 | 90% | 3% | 93% |
| 2 |  | Арт.скв.№2 Мощность 40м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, установка ТП | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
| 3 |  | Водозабор Самашкинский Мощность 6000м3/сут. модернизировать,реконструировать,построить хлораторную,установить ж\б ограду ЗСО,наладить освещение,восстановить лабораторию,заменить подстанцию | 2021-2024г | 1000 | 90% | 3% | 93% |
|  |  | **с.Давыденко** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 10м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку, построить павильон, замена башни Рожновского, замена ветхого водопровода по ул.Лесная ф-100 1500м,ул.Ворошилова ф-100 1500м,ул.Садовая ф-100 1500м,ул.Кооперативная ф-100 2000м,ул.Восточная ф-100 2000м,ул.Степная ф-100 2000м,ул.Мира ф-100 1000м | 2021-2024г | 500 | 70% | 3% | 73% |
|  |  | **с.Старый -Ачхой** |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арт.скв.№1 Мощность 10м3/час прочистка промывка, установить бактерицидную установку огородить ЗСО, построить павильон, установка ТП, замена ветхого водопровода по ул.Береговая ф-100 1600м,ул.Х-Нурадилова ф-100 1600м,ул.Гагарина ф-100 1300м | 2021-2024г | 300 | 50% | 3% | 53% |

Начальник Ачхой-Мартановского филиала

ГУП «Чечводоканал» М.Л.Лабазанов